|  | Приложение 1 к Решению №14/10 |
| --- | --- |

План работы РГ РВ на 2019 - 2021 г.г.

| № п/п | Наименование работы | Сроки | Отв. исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и обобщение информации по переходу к цифровому вещанию. АС РСС. Систематизация полученной информации и подготовка сообщения на Комиссии РСС. | к очередному заседанию РГ РВ | Председатель РГ РВ | Информация представляется на сайте РСС и обновляется к очередному заседанию РГРВ |
| 2. | Обмен информацией о внедрении НЦТВ стандартов DVB-Т/Т2/H и проведение анализа перехода к цифровому вещанию и использования радиочастотного спектра в полосе 174-230 МГц и 470-790 МГц в АС РСС | на очередном заседании РГ РВ | АС РСС Председатель РГ РВ | Материалы в отчет РГ РВ. Представление результатов анализа на очередном заседании РГРВ для рассмотрения Комиссией РСС |
| 3. | Участие в двух и многосторонних встречах для решения вопросов внедрения цифрового вещания. | по необходимости | АС РСС, ИК РСС | По необходимости |
| 4. | Сбор и обмен информацией о результатах проведения координации частотных присвоений станциям НЦТВ и обсуждение вопросов координации между странами участников РСС и другими странами . | к очередному заседанию РГ РВ | АС Азербайджана АС РСС | Материалы в отчет РГ РВ. Представление промежуточных материалов на очередном заседании РГ РВ |
| 5. | Исследование условий и рассмотрение вариантов внедрения перспективных систем ТВ вещания и формирование единых подходов стран РСС в отношении перспектив и сроков внедрения с учетом имеющейся и предполагаемой в будущем доступности радиочастотного спектра. | IV кв. 2021г. | АС России, АС РСС | Отчет РГ РВ. Представление промежуточных материалов на очередном заседании РГ РВ для рассмотрения Комиссией РСС |
| № п/п | Наименование работы | Сроки | Отв. исполнитель | Примечания |
| 6. | Исследование возможности и перспектив внедрения новых систем цифрового звукового и мультимедийного вещания в полосах радиочастот выше 30 МГц. | II кв. 2018г. | АС России, АС РСС | Отчет РГ РВ. Представление отчетных материалов на очередных заседаниях РГ РВ и Комиссии РСС РЧС и СО |
| 7. | Взаимодействие АС РСС по согласованию условий использования аналоговых ТВ станций после окончания переходного периода в 2015г. и использованию высвобождающихся частот. | I кв. 2019г. на очередном заседании РГ РВ | АС Республики Казахстан, АС РСС | Материалы в отчет РГ РВ. Представление предварительных материалов на очередных заседаниях РГ РВ для рассмотрения Комиссией РСС |
| 8.. | Разработка общих принципов защиты станций радиовещательной службы от помех подвижной службы в основной и смежных полосах частот с учетом решений ВКР-15. | IV кв. 2021г. | АС России АС РСС | Отчет РГ РВ. Представление отчетных материалов на очередном заседании РГ РВ и Комиссии РСС РЧС и СО |
| 9. | Проведение исследований возможностей обеспечения частотным ресурсом НЦТВ с учетом вариантов реализации решений ВКР-15, касающихся радиовещательной службы. | IV кв. 2021г. | АС Республики Беларусь, АС РСС | Отчет РГ РВ. Представление отчетных материалов на очередном заседании РГ РВ и Комиссии РСС РЧС и СО |