|  |  | Приложение 4 К Решению №14/10 |
| --- | --- | --- |

План-график проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану цифрового наземного телевизионного вещания «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц

| № | Содержание этапа | Ответственная сторона | Дата окончания этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление отчета о результатах анализа ответов на Вопросник «О ходе проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц в приграничных районах между странами участников РСС, а также другими странами, участниками Соглашения «Женева-06» | АС Республики Беларусь | 30.04.2019 г. |
| 2 | Разработка рекомендации по критериям поиска дополнительных каналов к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц для одобрения Комиссией РСС по РЧС и СО | АС Российской Федерации | к 15-му заседанию Комиссии РСС по РЧС и СО |
| 3 | Подготовка и направление в затронутые АС предложений по дополнительным каналам к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц | Заинтересованные АС | I кв. 2020 г. |
| 4 | Проведение консультаций по вопросам распределения дополнительного частотного ресурса в диапазоне 470-694 МГц на двусторонней или многосторонней основе, а также при необходимости в ходе заседаний РГ РВ, а также при необходимости с привлечением БР МСЭ | Заинтересованные АС, РГ РВ | На постоянной основе до 31.12.2021 |
| 5 | Обмен заинтересованными АС информацией о результатах рассмотрения предложений по дополнительным каналам к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц | Заинтересованные АС | На постоянной основе до 31.12.2021 |
| 6 | Внесение предложений на Комиссию по РЧС и СО по направлению соответствующим АС запроса об ускорении проведения соответствующих работ | АС РСС, РГ РВ, Комиссия РСС по РЧС и СО | на заседаниях РГ РВ, до 31.12.2021 |
| 7 | Подготовка и представление отчета о ходе выполнения работ по поиску дополнительных каналов к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц | АС Республики Беларусь, заинтересованные АС, РГ РВ, Комиссия РСС по РЧС и СО | на заседаниях РГ РВ к очередному заседанию Комиссии РСС по РЧС и СО, до 31.12.2021 |