Приложение №3

к Решению№15/7

от 31 мая 2019 г.

План-график проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану цифрового наземного телевизионного вещания «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц

| № | Содержание этапа | Ответственная сторона | Дата окончания этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение контактных лиц для сбора и систематизации данных АС РСС по проводимым работам по поиску дополнительных каналов к Плану цифрового наземного телевизионного вещания Женева-06 в полосе радиочастот 470-694 МГц | Заинтересованные АС | 31.03.2019 г. Вып. |
| 2 | Представление отчета о результатах анализа ответов на Вопросник «О ходе проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц в приграничных районах между странами участников РСС, а также другими странами, участниками Соглашения «Женева-06» | АС Республики Беларусь | 30.04.2019 г. Вып. |
| 3 | Разработка документа «Технические основы проведения работ и критерии поиска дополнительных каналов к Плану цифрового наземного телевизионного вещания Женева-06 в полосе радиочастот 470-694 МГц на двусторонней и многосторонней основе» | АС Российской Федерации | 31.05.2019 г. Вып. |
| 4 | Создание Проектной группы по разработке предложений по дополнительным каналам к Плану цифрового наземного телевизионного вещания «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц в АС РСС (ПГ ЦТВ) | РГ РВ, Комиссия РСС по РЧС и СО | 31.05.2019 г. Вып. |
| 5 | Разработка проекта Положения о Проектной группе ЦТВ и согласование с АС РСС установленным порядком | Председатель ПГ ЦТВ | 31.08.2019 г. |
| 6 | Подготовка и направление в ПГ ЦТВ и затронутые АС предложений по дополнительным каналам к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц | Заинтересованные АС | 31.03.2020 г. |
| 7 | Проведение на постоянной основе консультаций по вопросам распределения дополнительного частотного ресурса в диапазоне 470-694 МГц на двусторонней или многосторонней основе и/или в рамках ПГ ЦТВ, а также при необходимости в ходе заседаний РГ РВ | Заинтересованные АС, ПГ ЦТВ, РГ РВ | 31.12.2021 |
| 8 | Корректировка подготовленных и направленных предложений по дополнительным каналам к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц (при необходимости) | Заинтересованные АС | 31.08.2021 |
| 9 | Обмен информацией на постоянной основе между заинтересованными АС о результатах рассмотрения предложений по дополнительным каналам к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц | Заинтересованные АС, ПГ ЦТВ | 31.12.2021 |
| 10 | Внесение при необходимости предложений на Комиссию РСС по РЧС и СО по направлению соответствующим АС запроса об ускорении проведения работ по п.п.5-7 | АС РСС, ПГ ЦТВ | На заседаниях ПГ ЦТВ, 31.12.2021 |
| 11 | Подготовка предложений к очередному заседанию Комиссии РСС по РЧС и СО в отчет Совету Глав АС РСС о ходе выполнения работ по поиску дополнительных каналов к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц | Заинтересованные АС, ПГ ЦТВ | На заседаниях ПГ ЦТВ, 31.12.2021 |