Приложение

к Решению №29/35-4

План работы Рабочей группы технических экспертов по изучению использования радиочастотного ресурса сетей синхронного звукового вещания 
стран участников РСС в диапазоне СВ/ДВ*

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Обобщение информации о текущем использовании частот 171 кГц, 549 кГц, 873 кГц в странах участников РСС. Подготовка проекта Плана работы РГ СВ/ДВ. Изучение возможных вариантов использования частотных присвоений 171, 549, 873 кГц стран участников РСС, содержащихся в Плане Женева-75. | 23 – 24.06.10 г. Ташкент, Узбекистан (1-е заседание РГ) | Председатель РГ Члены РГ |
| - 2 | Анализ информации о частотах 171, 549, 873 кГц, включенных в План Женева-75 и их электромагнитной совместимости. Проведение расчетов ЭМС плановых национальных частотных присвоений (Таблица 1) с учетом их перевода в независимый режим работы (с использованием имеющегося программного обеспечения). | Июль | Члены РГ |
| - 4 | Определение присвоений, оказывающих влияние на присвоения других АС РСС при выходе из состава синхронных сетей (определение коллизий), в соответствии с Соглашением Женева-75. Разработка проекта технических предложений по решению проблем использования плановых частот 171, 549, 873 кГц в странах участников РСС. Обмен информацией о планах АС РСС по внедрению цифрового радиовещания в диапазонах СВ/ДВ (DRM, HD Radio др.) | 20-22 июля 2010 г., Киев, Украина (2-е заседание) | РГ СВ/ДВ |
| - 5 | Определение подходов и критериев для устранения коллизий. Определение возможности реализации технических предложений для устранения коллизий и их согласование. Подготовка предварительных вариантов использования частот 171, 549, 873 кГц СВ/ДВ диапазона. | Октябрь 2010 г. [г. Москва, Российская Федерация] (3-е заседание РГ СВ/ДВ) | РГ СВ/ДВ |
| - 6 | Анализ информации о внеплановых частотах 171, 549, 873 кГц и условиях их электромагнитной совместимости. Разработка возможных вариантов проведения координации частотных присвоений СВ/ДВ, в т.ч. и частотных присвоений, ранее входивших в состав синхронных сетей. Подготовка проекта согласованных предложений по внесению изменений в План Женева-75 согласно достигнутым договоренностям. | Декабрь 2010г. Место уточняется | РГ СВ/ДВ |
| - 7 | Проведение многосторонней координационной встречи, при необходимости, технических экспертов АС РСС по вопросам распределения радиочастотного ресурса синхронных сетей 171, 549, 873 кГц | 2 квартал 2011 г., Киев, Украина |  |

* Примечания:

1. 	Конкретные сроки могут изменяться по результатам принятых решений Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию.

2. 	Мероприятия пп. 5 и 6 могут быть скорректированы в зависимости от принятых решений Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию.