Приложение 4   
к Решению Комиссии РСС по РЧС и СО   
№ 16/6 от 12 сентября 2019 г.

**План работ Рабочей группы по управлению радиочастотным спектром на 2020-2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный** | | **Рассматриваемый вопрос** | | **Срок** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| **2020 год** | | | | | | |
| 1. | 15-ое заседание РГ РЧС | | Озиралина Н.А./  Шурахов А.А. | | Формирование Общей таблицы распределения частот стран - участников РСС:  - корректировка 1-3 фрагментов ОТРЧ РСС;  - рассмотрение представленных данных по 4-му фрагменту ОТРЧ РСС;  - рассмотрение предложений по автоматизации формирования Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС. | I-II квартал 2020 г. |
| Шурахов А.А. | | Использование систем связи на железнодорожном транспорте в странах РСС:  - рассмотрение проекта вопросника по использованию систем связи на железнодорожном транспорте;  - рассмотрение предварительного проекта Отчёта по использованию систем связи на железнодорожном транспорте в странах РСС. |
| Ивашкин А.А. | | Радиочастотное обеспечение при проведении массовых мероприятий разного уровня в странах РСС:  - рассмотрение структуры документа;  - рассмотрение предварительного проекта Отчёта о радиочастотном обеспечении массовых мероприятий разного уровня. |
| Тиянак А.Т. | | Регулирование и использование систем для предоставления услуг подвижной связи и ШПД в Интернет на подвижных объектах в странах РСС:  - рассмотрение и обобщение ответов АС РСС на Вопросник;  - рассмотрение предварительного проекта Отчета по регулированию и использованию систем для предоставления услуг подвижной связи и ШПД в Интернет на подвижных объектах в странах РСС. |
| Темирбаева А. С. | | Использование систем LoRaWAN в странах РСС:  - рассмотрение проекта Отчёта по использованию систем LoRaWAN  в странах РСС. |
|  |  | | Кизима С.В. | | Оценка электромагнитной и помеховой обстановки в полосах радиочастот защищаемых РЭС и радиослужб:  - рассмотрение структуры проекта Рекомендаций по практической оценке электромагнитной и помеховой обстановки в заданной полосе радиочастот в точке места проведения измерений;  - рассмотрение предложений по содержанию проекта Рекомендации. |  |
|  |  | | Рабочая группа | | Определение новых направлений работы группы по результатам Всемирной конференции радиосвязи 2019 г. и по предложениям участников РГ РЧС. |  |
| 2. | 16-ое заседание РГ РЧС | | Озиралина Н.А./  Шурахов А.А. | | Общая таблица распределения частот стран - участников РСС:  - представление 4 фрагмента ОТРЧ РСС;  - корректировка, при необходимости, 1-4 фрагментов ОТРЧ РСС;  - рассмотрение предложений по сопровождению Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС. | III-IV квартал 2020 г. |
| Шурахов А.А. | | Использование систем связи на железнодорожном транспорте в странах РСС:  - рассмотрение и обобщение ответов на вопросник по использованию систем связи на железнодорожном транспорте;  - рассмотрение проекта Отчёта по использованию систем связи на железнодорожном транспорте в странах РСС. |
| Тиянак А.Т. | | Регулирование и использование систем для предоставления услуг подвижной связи и ШПД в Интернет на подвижных объектах в странах РСС:  - рассмотрение проекта Отчёта по использованию систем для предоставления услуг подвижной связи и ШПД в Интернет на подвижных объектах в странах РСС. |
| Ивашкин А.А. | | Радиочастотное обеспечение массовых мероприятий разного уровня в странах РСС:  - рассмотрение проекта Отчёта о радиочастотном обеспечении массовых мероприятий разного уровня. |
| Темирбаева А. С. | | Использование систем LoRaWAN в странах РСС:  [- рассмотрение проекта Отчёта по использованию систем LoRaWAN  в странах РСС] |
|  |  | | Кизима С.В. | | Оценка электромагнитной и помеховой обстановки в полосах радиочастот защищаемых РЭС и радиослужб:  - рассмотрение предварительного проекта Рекомендаций по практической оценке электромагнитной и помеховой обстановки в заданной полосе радиочастот в точке места проведения измерений. |  |
|  |  | | Рабочая группа | | Определение новых направлений работы группы по предложениям участников РГ РЧС. |  |
| **2021 год**  **TBD** | | | | | | |