Приложение к решению №46/2

План подготовки АС РСС

к Ассамблее радиосвязи (АР-15) и Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-15)

| № | Мероприятия | Результат | срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание Рабочей группы по подготовке АС РСС к ВКР-15 и АР-15 (РГ ВКР-15/АР-15) при Комиссии РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит. | Решение о создании РГ. Положение о РГ ВКР-15/АР-15. | май 2012 г. |
|  | Представление плана подготовки к ВКР-15 и АР-15 на рассмотрение Совета глав АС РСС. | Решение Совета глав АС РСС. | июнь 2012 г. |
|  | Подготовка рабочих материалов координаторами по пунктам повестки дня ВКР-15 и их рассмотрение на заседании Комиссии РСС. | Рабочие материалы. | декабрь 2012 г. |
|  | Проведение (при необходимости) двух и/или многосторонних межрегиональных встреч по вопросам ВКР-15. | Отчет о встречах. | 2012-2015 гг. |
|  | Рассмотрение проекта (1-я версия) Общей позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 на заседании Комиссии РСС. | 1-я версия проекта документа Общей позиции. | март 2013 г. |
|  | Рассмотрение подготовки к ВКР-15 и АР-15 на заседании Совета глав АС РСС. | Решение Совета глав АС РСС. | Регулярно 2012-2015 гг. |
|  | Рассмотрение проекта (2-я версия) Общей позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 на заседании Комиссии РСС. | 2-я версия проекта документа. | октябрь 2013 г. |
|  | Рассмотрение проекта Общей позиции АС РСС и проекта Общих предложений АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 на заседании Комиссии РСС. | Проект Общей позиции. Проект Общих предложений. | март-апрель 2014 г. |
|  | Рассмотрение Комиссией РСС проекта Общих предложений АС РСС по работе ВКР-15 и АР-15. Подготовка предложений по выдвижению представителей АС РСС на выборные посты ВКР-15 и АР-15, а также на выборные посты МСЭ-R. | Проект Общих предложений. Предложения по выдвижению. | декабрь 2014 г. |
|  | Участие представителей АС РСС и Исполкома РСС в работе второй сессии Подготовительного собрания к конференции (ПСК15-2) по разработке Отчета ПСК15. | Отражение позиции АС РСС в Отчете ПСК15-2. | I квартал 2015 г. |
|  | Утверждение Общих предложений АС РСС по работе ВКР-15 и АР-15 Советом глав АС РСС. | Общие предложения АС РСС по работе ВКР-15. Общие предложения АС РСС по работе АР-15. | март-апрель 2015 г. |
|  | Рассмотрение хода подготовки к ВКР-15 и АР-15 на Совете глав АС РСС. Выдвижение представителей АС РСС на выборные посты ВКР-15 и АР-15, а также на выборные посты рабочих органов МСЭ-R. | Отчет Комиссии РСС. Решение Совета глав АС РСС. | II квартал 2015 г. |
|  | Направление Общих предложений АС РСС по работе ВКР-15 и АР-15 в МСЭ. | Вклады АС РСС на ВКР-15 и АР-15. | III квартал 2015 г. |
|  | Рассмотрение принципов взаимодействия делегаций АС РСС на ВКР-15 и АР-15 на Комиссии РСС. | Уточнения к вкладам АС РСС на ВКР-15 и АР-15. | август 2015 г. |
|  | Участие делегаций АС РСС в работе АР-15 и ВКР-15. | Отражение ОП АС РСС в Заключительных Актах ВКР-15 и Резолюциях МСЭ-R (АР-15). | IV квартал 2015 г. |
|  | Подведение итогов ВКР-15 и АР-15 на Совете глав. | Отчет Комиссии РСС на Совете глав. | IV квартал 2015 г. |