Приложение 4 к Решению № 29/35-9

План работы КГЦВ на 2011 г.

| № п/п | Наименование работы | Сроки | Отв. исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор информации о ходе реализации решений РКР-06 и обобщение информации по внедрению и переходу к цифровому вещанию в АС РСС в соответствии с формами Ф1 и Ф2. Систематизация полученной информации и подготовка сообщения на Комиссии РСС. | Июнь-Август | АС РСС КГЦВ (Направления 2,3) Председатель КГЦВ | Информация о ходе реализации решений РКР-06 представляется на сайте РСС и обновляется к 13 заседанию КГЦВ |
| 2. | Обмен информацией об опыте и планах внедрения НЦТВ стандарта DVB-Т/H и проведение анализа перехода к цифровому вещанию в странах СНГ, в том числе информацией о конфликтных случаях (цифра-аналог), параметрах использования передатчиков, вызвавших данные конфликты, и принятых мерах по их разрешению. | Июнь-Август | АС РСС КГЦВ (Направления 1- 3) | Представление промежуточного отчета на 13 заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РСС |
| 3. | Подготовка дополнения к «Рекомендация по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС», регламентирующего координацию цифрового вещания с РЭС других служб в диапазоне 174-230 МГц Рассылка, сбор предложений Обобщение и представление маериалов | Март Июль | Представители АС Республик Беларусь, России и Украины (Дударев С.В., Дотолев В.Г., Почуев С.И., Маковеенко Д.А.) | Представление проекта дополнения к Рекомендации в части 174-230 МГц и 470-862 МГц на 13 заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РCC |
| 4. | Проведение дополнительных исследований для определения защитных отношений для случаев перекрытия каналов для «Рекомендации по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС» | Июль | Представители АС Республики Беларусь, Молдовы, России и Украины (Дударев С., Дотолев В.Г., Почуев С.И., Маковеенко Д.А.) | Представление проекта дополнения к Рекомендации в части 174-230 МГц и 470-862 МГц на 13 заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РCC |
| 5. | Направление «Рекомендации по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС» с дополнениями разработанными в соответствии с пунктами 3 и 4 на рассмотрение Комиссий РСС. | По результатам 13-го заседания КГЦВ | Председатель КГЦВ | Направление док-та в ИК РСС |
| 6. | Участие в двух и многосторонних встречах для решения вопросов внедрения цифрового вещания. | В течение года | АС РСС, КГЦВ, ИК РСС | По необходимости |

| № п/п | Наименование работы | Сроки | Отв. исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Разработка проекта «Рекомендации по техническим основам планирования сетей цифрового телевизионного вещания АС РСС» | Июль | Представители АС Украины и России (Маковеенко Д.А., Локшин М.Г.) | Представление материалов на 13 заседании КГЦВ |
| 8. | Обмен информацией о результатах испытаний опытных сетей вещания. | В течение года | АС РСС | Представление материалов на 13 заседании КГЦВ |
| 9. | Обмен информацией о результатах экспериментальных исследований в опытных зонах DVB-Т2 Республики Казахстан | В течение года | АС Республики Казахстан (Букеева Г.С., Будылбаев А.Ш., Айтмагомбетов А.) | Представление материалов на 13 заседании КГЦВ |
| 10. | Разработка предложений по техническим основам планирования сетей НЦТВ стандарта DVB-Т2 | 13-е заседание КГЦВ | АС Украины, России, Казахстана и Беларуси (Маковеенко Д.И., Дотолев В.Г., Букеева Г.И., Дударев С.В.) | Представление материалов на 13 заседании КГЦВ |
| 11. | Обмен информацией о результатах проведения координации частотных присвоений и обсуждение вопросов координации между странами участников РСС и другими странами (в соответствии с вопросником) | 13-е заседание КГЦВ | АС Республики Азербайджан (Мехти Агагюлов) | Представление материалов на 13 заседании КГЦВ |
| 12. | Анализ перспектив использования телевизионных каналов I и II частотного диапазонов для цифрового телевидения | 13-е заседание КГЦВ | АС России (Щавдия Ю.Д.) | Представление материалов на 13 заседании КГЦВ |