- Приложение 1 к Решению № 26/32-2

- План работы КГ ЦВ на 2009 г.

| № п/п | Наименование работы | Сроки | Отв. исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор информации о ходе реализации решений РКР-06 и обобщение информации по внедрению и переходу к цифровому вещанию в АС РСС. 1. Рассылка вопросников по формам Ф1 и Ф2. 2. Представление информации. 3. Систематизация полученной информации и подготовка сообщения на Комиссии РСС. | В течение года | КГПЦВ (Направление 2, 3) | Информация о ходе реализации решений РКР-06 представляется на сайте РСС и обновляется к очередному заседанию КГЦВ |
| 2. | Обмен информацией об опыте и планах внедрения НЦТВ стандарта DVB-Т/H и проведение анализа перехода к цифровому вещанию в странах СНГ на КГЦВ. | В течение года | КГПЦВ (Направление 2, 3) | Представление промежуточного отчета на очередном заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РСС |
| 3. | Доработка "Рекомендации по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС ": 1. Рассылка уточненного проекта, сбор предложений. 2. Доработка проекта документа. | 7.02.09г. 17.02.09г. | КГПЦВ (Направление 2, 3) | Представление проекта Рекомендаций на очередном заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РCC |
| 4. | Проведение 10-го заседания КГЦВ. | 26-27 февраля 2009г. | АС РСС, КГЦВ, ИК РСС | Отчет Председателя |
| 5. | Направление документа "Рекомендация по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС" на рассмотрение Комиссий РСС. | 06.03.09г. | Председатель КГЦВ | Направление док-та в ИК РСС |
| 6. | Участие в двух и многосторонних встречах для решения вопросов внедрения цифрового вещания. | В течение года | АС РСС, КГЦВ, ИК РСС | По необходимости |
| 7. | Рассмотрение и систематизация данных работы рабочих и исследовательских групп МСЭ и СЕРТ по вопросам использования полосы частот 790-862 МГц и цифровых записей плана GE06 другими технологиями для обмена информацией между администрациями РСС. | В течение года | КГЦВ (Направления 1 и 2) | Представление промежуточного отчета на очередном заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РСС |
| 8. | Сбор информации о реальной загрузке полосы радиочастот 790-862 МГц РЭС различных радиослужб в странах РСС. 1. Разработка и рассылка вопросника. 2. Представление информации. 3. Систематизация данных. | Апрель-май Июнь Июль | Направления 1-3 АС РСС Председатель, руководители направлений | Рассмотрение информации на 11 заседании КГЦВ |
| 9. | Рассмотрение вопросов частотного обеспечения внедрения НЦТВ с учетом конверсии радиочастотного спектра. | В течение года | КГЦВ (Направление 3) | Представление материалов на очередном заседании КГЦВ |
| 10. | Рассмотрение вопросов проведения измерений параметров сетей цифрового вещания, а также методического и программно-аппаратного обеспечения. | В течение года | КГЦВ (Направления 2-3) АС РСС | Подготовка материалов 31.07.09 Представление материалов на очередном заседании КГЦВ |
| 11. | Анализ используемого АС РСС парка приемного и передающего оборудования и мониторинг существующего оборудования. | В течение года | КГЦВ (Направление 1) АС РСС | Подготовка материалов 31.07.09 Представление материалов на очередном заседании КГЦВ |
| 12. | Обмен информацией о результатах проведения испытаний опытных зон вещания, в том числе ОЧС (сбор, систематизация и распространение информации), включая расчет сетей DVB-T с использованием различных программных продуктов. | В течение года | КГЦВ (Направление 2) АС РСС | Подготовка материалов 31.07.09. Представление материалов на очередном заседании КГЦВ |
| 13. | Подготовка данных для доклада Совету глав РСС по состоянию внедрения ЦВ. | 20 Марта | КГЦВ, АС РСС, ИК РСС | Представление АС РСС председателю КГЦВ информации по состоянию внедрения ЦВ |
| 14. | Проведение 11-го заседания КГЦВ. | Август/ Сентябрь | АС РСС, КГЦВ, ИК РСС | Отчет Председателя |