Приложение 3

к Решению 1/2

Проект

План работы КГ ЦВ на 2012 г.

| № п/п | Наименование работы | Сроки | Отв. исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор информации о ходе реализации решений РКР-06 и обобщение информации по внедрению и переходу к цифровому вещанию в АС РСС в соответствии с формами Ф1 и Ф2. Систематизация полученной информации и подготовка сообщения на Комиссии РСС. | Июнь-Август 2012 г. | АС РСС КГ ЦВ (Направления 2,3) Председатель КГ ЦВ | Информация о ходе реализации решений РКР-06 представляется на сайте РСС и обновляется к 14 заседанию КГЦВ |
| 2. | Обмен информацией об опыте и планах внедрения НЦТВ стандарта DVB-Т/H и проведение анализа перехода к цифровому вещанию в странах СНГ, в том числе информацией о конфликтных случаях (цифра-аналог), параметрах использования передатчиков, вызвавших данные конфликты, и принятых мерах по их разрешению. | Июнь-Август 2012 г. | АС РСС КГ ЦВ (Направления 1- 3) | Представление промежуточного отчета на 14 заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РСС |
| 3. | Доработка дополнения к «Рекомендации по техническим основам планирования сетей цифрового телевизионного вещания АС РСС» по техническим основам планирования сетей НЦТВ стандарта DVB-T2 - Рассылка, сбор предложений 2. Обобщение и представление материалов | Март 2012г. Июнь 2012г. | АС Украины, России и Казахстана (Маковеенко Д.И., Дотолев В.Г., Букеева Г.И.) | Представление материалов на 14 заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РСС |
| 4. | Подготовка редакции «Рекомендации по техническим основам планирования сетей цифрового телевизионного вещания АС РСС» с дополнениями, разработанными в п.3 и п.4 Плана КГЦВ 2011г. | Июль 2012г. | АС Украины, России и Казахстана (Маковеенко Д.И., Дотолев В.Г., Букеева Г.И.) | Представление материалов на 14 заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РСС |
| 5. | Направление редакции «Рекомендации по техническим основам планирования сетей цифрового телевизионного вещания АС РСС» с дополнениями, разработанными в п.3 и п.4 Плана КГЦВ 2011г. на рассмотрение совместной 31/37 Комиссий РСС по ЭМС РЭС и РВ | По результатам 14-го заседания КГ ЦВ | Председатель КГ ЦВ | Направление Документа в ИК РСС |
| 6. | Участие в двух и многосторонних встречах для решения вопросов внедрения цифрового вещания. | В течение года | АС РСС, КГ ЦВ, ИК РСС | По необходимости |
| 7. | Разработка вопросника для проведения анализа в отношении использования полосы частот 174-230 МГц АС РСС 1.Рассылка, сбор предложений - Обобщение и представление материалов | Март 2012г. Июнь 2012г | АС Беларуси, России, Украины (Дударев С.И., Дотолев В.Г., Почуев С.И. Маковеенко Д.А.) | Представление материалов на 14 заседании КГ ЦВ для рассмотрения Комиссиями РСС |
| 8. | Анализ используемых приемных сетей в НЦТВ в АС РСС 1. Разработка и рассылка вопросника 2. Обобщение и представление материалов | Март 2012г. Июнь 2012г | АС России, Беларуси, Молдовы (Дотолев В.Г., Дударев С.И., Елаш В.Н.) | Предложения по применению приемного оборудования |
| 9. | Обмен информацией о результатах проведения координации частотных присвоений и обсуждение вопросов координации между странами участников РСС и другими странами (в соответствии с вопросником) | 14-е заседание КГ ЦВ | АС Республики Азербайджан (Мехти Агагюлов) | Представление материалов на 14 заседании КГ ЦВ |
| 10.* | Сбор информации о планах использования полосы радиочастот I и II частотного диапазонов для цифрового телевидения. - Разработка и рассылка вопросника. - Представление информации. 3. Систематизация данных. | 14-е заседание КГ ЦВ | АС России (Канев С.А..) | Представление материалов на 14 заседании КГ ЦВ |

* - проведение работ после получения  и проведения анализа результатов опроса АС РСС.