Приложение 1 к Решению № 24/30-2

План работы КГПЦВ на 2008 г.

| № п/п | Наименование работы | Сроки | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор информации о ходе реализации решений РКР-06 и обобщение информации по внедрению цифрового вещания в АС РСС. 1. Разработка и рассылка вопросника 2. Представление информации 3. Систематизация полученной информации и подготовка сообщения на Комиссии РСС | 7.02.08 г. 15.02.08г. 24.02.08г. | КГПЦВ (Направление 2) | Информация представляется на сайте РСС и регулярно обновляется к очередным заседаниям КГПЦВ |
| 2. | Обмен информацией об опыте и планах внедрения НЦТВ стандарта DVB-Т/H в странах участников РСС для разработки предложений по срокам и последовательности перевода станций аналогового вещания на цифровой формат | в течение года | КГПЦВ (Направление 2) | Представление промежуточного отчета на очередном заседании КГПЦВ |
| 3. | Анализ процесса перехода к цифровому вещанию в странах участников РСС: 1.Разработка формы представления информации 2 .Разработка промежуточного отчета | в течение года август 2008 г. | КГПЦВ (Направление 1) | Обсуждение формы представления информации на очередном заседании КГПЦВ |
| 4. | Оказание экспертной помощи в двух и многосторонних встречах для решения вопросов внедрения цифрового вещания. | при необхо-димости | АС РСС КГПЦВ ИК РСС |  |
| 5. | Подготовка проекта рекомендаций по координации новых и модификации плановых частотных выделений/присвоений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц 1. Сбор предложений 2. Доработка проекта рекомендаций 3. Согласование проекта рекомендаций 4. Рассмотрение проекта рекомендаций | 16.05.08г 01.07.08г. 15.07.08г. август 2008 г. | КГПЦВ (Направления 2 и 3) | Представление проекта документа на очередном заседании КГПЦВ |

| 6. | Технические аспекты конвертации частотных присвоений DVB-T в частотные присвоения T-DAB в полосе радиочастот 174-230 МГц в соответствии с Соглашением Женева-06 | июль 2008 г. | КГПЦВ (Направление 2) | Представление промежуточного отчета на очередном заседании КГПЦВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведение 9-го заседания КГПЦВ | август 2008 г. | АС РСС, КГПЦВ, ИК РСС | Отчет Председателя |
| 8. | Рассмотрение вариантов совместного использования полосы радиочастот 790-862 МГц (61-69 ТВК) цифровыми записями Плана Женева-06 и фиксированной/подвижной радиослужбами | октябрь 2008 г. | КГПЦВ (Направление 2) | Представление промежуточного отчета на очередном заседании КГПЦВ |
| 9. | Проведение очередного (10-го) заседания КГПЦВ | начало 2009 г. | АС РСС, КГПЦВ, ИК РСС | Отчет Председателя |