Приложение 2

План работ 
группы экспертов по разработке «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот в полосе 29,7 МГц – 275 ГГц» (Часть II).

| Этап | № | Наименование работ | Сроки проведения работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Анализ предоставленных администрациями связи сведений о национальных таблицах распределения полос частот стран СНГ в полосе 29,7 МГц – 3400 МГц. | октябрь – ноябрь 2009 |
|  |  | Анализ документов МСЭ, РСС и других международных организаций в области использования радиочастотного спектра применительно к полосе частот 29,7 МГц – 3400 МГц. | октябрь – ноябрь 2009 |
|  |  | Анализ представленных администрациями связи сведений об основном применении в полосах радиочастот 29,7 МГц – 3400 МГц. | декабрь 2009 |
|  |  | Подготовка проекта фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 29,7 МГц – 3400 МГц. | январь 2010 |
|  |  | Проведение консультаций по фрагменту «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 29,7 МГц – 3400 МГц в рамках группы экспертов. | февраль 2010 |
|  |  | Рассмотрение фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 29,7 МГц – 3400 МГц на заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. | март 2010 |
| 2 |  | Корректировка фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 29,7 МГц – 3400 МГц по результатам рассмотрения АС РСС. | апрель – сентябрь 2010 |
|  |  | Анализ предоставленных администрациями связи сведений о национальных таблицах распределения полос частот стран СНГ в полосе 3400 МГц – 22,0 ГГц. |  |
|  |  | Анализ документов МСЭ, РСС и других международных организаций в области использования радиочастотного спектра применительно к полосе частот 3400 МГц – 22,0 ГГц. |  |
|  |  | Анализ представленных администрациями связи сведений об основном применении в полосах радиочастот 3400 МГц – 22,0 ГГц. |  |
|  |  | Подготовка проекта фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 3400 МГц – 22,0 ГГц. |  |
|  |  | Проведение консультаций по фрагменту «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 3400 МГц – 22,0 ГГц в рамках группы экспертов. |  |
|  |  | Корректировка фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 29,7 МГц – 3400 МГц по результатам рассмотрения АС РСС. |  |
|  |  | Рассмотрение фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 3400 МГц – 22,0 ГГц на заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. |  |
| 3 |  | Корректировка фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 3400 МГц – 22,0 ГГц по результатам рассмотрения АС РСС. | октябрь 2010 – февраль 2011 |
|  |  | Анализ предоставленных администрациями связи сведений о национальных таблицах распределения полос частот стран СНГ в полосе 22,0 ГГц – 275 ГГц. |  |
|  |  | Анализ документов МСЭ, РСС и других международных организаций в области использования радиочастотного спектра применительно к полосе частот 22,0 ГГц – 275 ГГц. |  |
|  |  | Анализ представленных администрациями связи сведений об основном применении в полосах радиочастот 22,0 ГГц – 275 ГГц. |  |
|  |  | Подготовка проекта фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 22,0 ГГц – 275 ГГц. |  |
|  |  | Проведение консультаций по фрагменту «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 22,0 ГГц – 275 ГГц в рамках группы экспертов. |  |
|  |  | Рассмотрение фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 22,0 ГГц – 275 ГГц на заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. |  |
|  |  | Корректировка фрагмента «Общей таблицы стран СНГ по распределению частот» в полосе 22,0 ГГц – 275 ГГц по результатам рассмотрения АС РСС. | март – сентябрь 2011 |

*Примечание: Сроки проведения работ будут корректироваться в соответствии с графиком проведения заседаний Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию.