Приложение 4 к Протоколу №17/23

Заседания Комиссий по ЭМС РЭС и РВ

План-график работ

по проведению пробного планирования

в рамках РСС

| № | Название | Ответственная сторона | Дата окончания этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и направление Администрациям форм для предоставления исходных данных | АС Российской Федерации | 28.09.2004 |
| 2 | Конечный срок представления Администрациями исходных данных для 1 этапа планирования | АС участвующих стран | 22.10.2004 |
| 3 | Представление результатов 1 этапа пробного планирования. | АС Российской Федерации | 15.11.2004 |
| 4 | Рассмотрение результатов 1 этапа планирования на втором заседании КГПЦВ | Члены КГПЦВ | 01-02.12.2004 |
| 5 | Конечный срок представления Администрациями исходных данных для 2 этапа планирования | АС РСС | 10.12.2004 |
| 6 | Представление результатов 2 этапа пробного планирования | АС Российской Федерации | 23.12.2004 |
| 7 | Рассмотрение результатов 2 этапа планирования на третьем заседании КГПЦВ | Члены КГПЦВ | 11-12.01.2005 |
| 8 | Разработка проекта согласованных Администрациями исходных данных и рассмотрение результатов планирования на 18/24-м совместном заседании Комиссий РСС по ЭМС и РВ | АС РСС Члены Комиссий | Февраль 2005 г. |
| 9 | Представление в БР МСЭ согласованных Администрациями исходных данных | АС РСС | До 28 февраля 2005 г. |

На первом этапе проводится планирование в полосе 174-230 и 470-790 МГц. Первичные службы другие чем радиовещательная не учитываются.

На втором этапе проводится планирование в полосе 174-230 и 470-862 МГц с учетом первичных служб других чем радиовещательная. Разрабатывается два варианта пробного плана – с учетом плана Нида-Киев и без его учета.