Приложение к Решению № 9/4

План работ Комиссии РСС по регулированию использования

радиочастотного спектра и спутниковых орбит на 2016 - 2019 гг.

| № п/п | Содержание | Ответственный | Результат работ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к Ассамблее радиосвязи (АР) и Всемирной конференции радиосвязи (ВКР) 2019 года. |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение 1-й версии проекта Позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19 | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | 1-ая версия проекта позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19 | III - IV квартал 2016 г. |
| 1.2. | Отчет РГ по подготовке к АР-19 и ВКР-19. Рассмотрение 2-ой версии проекта Позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19. | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | 2-ая версия проекта позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19 | II- III квартал 2017 г. |
| 1.3. | Отчет РГ по подготовке к АР-19 и ВКР-19. Рассмотрение 3-ей версии проекта Позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19. | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | 3-ая версия проекта позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19 | III - IV квартал 2017 г. |
| 1.4. | Отчет РГ по подготовке к АР-19 и ВКР-19. Рассмотрение 4-ой версии проекта Позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19. | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | Проект позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19 для представления на рассмотрение заседание Совета глав АС РСС. | I - II квартал 2018 г. |
| 1.5. | Отчет РГ по подготовке к АР-19 и ВКР-19. Рассмотрение проекта ОП АС РСС по работе ВКР-19 с учетом Позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19. Рассмотрение Проекта ОП АС РСС по работе АР-19 с учетом деятельности ИК МСЭ-R. Подготовка предложений по выдвижению представителей АС РСС на выборные посты АР-19 и ВКР-19 , а также на выборные посты МСЭ-R. | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | Проект ОП АС РСС по работе ВКР-19. Проект ОП АС РСС по работе АР-19. Предложения по кандидатурам (проект) на выборные посты. | III - IV квартал 2018 г. |
| 1.6. | Отчет РГ по подготовке к АР-19 и ВКР-19. Рассмотрение вкладов на ПСК19-2. Рассмотрение проекта ОП АС РСС по работе ВКР-19 с учетом Позиции АС РСС по п.п.д. ВКР-19. Рассмотрение Проекта ОП АС РСС по работе АР-19 с учетом деятельности ИК МСЭ-R. Подготовка предложений по выдвижению представителей АС РСС на выборные посты АР-19 и ВКР-19, а также на выборные посты МСЭ-R. | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | Вклады на ПСК19-2. ОП АС РСС по работе ВКР-19. ОП АС РСС по работе АР-19. Предложения по кандидатурам представителей АС РСС на выборные посты АР-19 и ВКР-19, а также на выборные посты МСЭ-R. | I квартал 2019 г. |
| 1.7. | Участие представителей АС РСС в работе ПСК19-2 по разработке Отчета ПСК для ВКР-19. | Председатель РГ ВКР-19/АР19, АС РСС | Отражение позиции АС РСС в Отчете ПСК19-2 | I квартал 2019 г. |
| 1.8. | Утверждение ОП АС РСС по работе АР-19 и ВКР-19 в установленном порядке. | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | ОП АС РСС по работе ВКР-19 ОП АС РСС по работе АР-19 | 2019 г. |
| 1.9. | Участие представителей АС РСС в собраниях Сектора радиосвязи МСЭ и других региональных организаций по тематике АР-19 и ВКР-19. | Председатель РГ ВКР-19/АР19, АС РСС | Обмен информацией о ходе подготовки к АР-19 и ВКР-19 | 2016-2019 гг. |
| 1.10. | Проведение (при необходимости) межрегиональных координационных совещаний. | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | Информационная справка о подготовке к АР-19 и ВКР-19 | 2016-2019 гг. |
| 1.11. | Участие делегаций АС РСС в работе АР-19 и ВКР-19. | Председатель РГ ВКР-19/АР19, АР РСС | Отражение ОП АС РСС в Заключительных актах ВКР-19 и Резолюциях МСЭ-R (АР-19) | 2019 г. |
| 1.12. | Подведение итогов работы делегаций АС РСС на ВКР-19 и АР-19. | Председатель РГ ВКР-19/АР19 | Отчет Комиссии РСС по РЧС и СО | 2019 г. |
| 2 | Взаимодействие АС РСС в области использования радиочастотного спектра (РЧС) |  |  |  |
| 2.1. | Представление на утверждение изменений в Раздел V (Принципы разработки «Общей таблицы распределения частот стран участников РСС») Общей таблицы распределения частот стран участников РСС. | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии | IV кв. 2016г. |
| 2.2. | Разработка формата обмена данными о национальных таблицах распределения частот стран участников РСС (в рамках работ по сопровождению Общей таблицы распределения частот стран участников РСС). | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IVкв. 2016г. |
| 2.3. | Подготовка проекта Справочника по использованию сотовой подвижной связи (включая мобильный широкополосный доступ) в странах участниках РСС в различных диапазонах радиочастот. | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IV кв. 2016 г. |
| 2.4. | Подготовка проекта Отчёта «О радиочастотных аспектах приложений Интернета вещей (IoT)». | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IVкв. 2016г. |
| 2.5. | Подготовка проекта Вопросника по защите спектра радионавигационной спутниковой службы от помех радиоприёму сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IVкв. 2016г. |
| 2.6. | Представление на утверждение Справочника по использованию сотовой подвижной связи (включая мобильный широкополосный доступ) в странах участниках РСС в различных диапазонах радиочастот. | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии | IIкв. 2017г. |
| 2.7. | Подготовка проекта Отчёта «О радиочастотных аспектах приложений Интернета вещей (IoT)». | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IIкв. 2017г. |
| 2.8. | Проведение работ по сопровождению Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС (первый фрагмент Общей таблицы). | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IIкв. 2017г. |
| 2.9. | Подготовка проекта отчёта «Защита спектра радионавигационной службы от помех радиоприёму сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Анализ состояния вопроса и подготовка предложения по развитию нормативно-правовых документов и технологий радиомониторинга в полосах частот ГНСС». | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IIкв. 2017г. |
| 2.10. | Проведение работ по сопровождению Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС (второй фрагмент Общей таблицы). | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IVкв. 2017г. |
| 2.11. | Представление на утверждение Отчёта «О радиочастотных аспектах приложений Интернета вещей (IoT)». | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии | IVкв. 2017г. |
| 2.12. | Представление на утверждение Отчёта «Защита спектра радионавигационной спутниковой службы от помех радиоприёму сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Анализ состояния вопроса и подготовка предложения по развитию нормативно-правовых документов и технологий радиомониторинга в полосах частот ГНСС». | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии | IVкв. 2017г. |
| 2.13. | Представление на утверждение Общей таблицы распределения частот стран участников РСС в новом формате. | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии | IIкв. 2018г. |
| 2.14. | Проведение дальнейших работ по сопровождению и автоматизации Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС. | Председатель РГ РЧС | Информационное сообщение | IIкв. 2018г. |
| 3 | Взаимодействие АС РСС в решении вопросов использования наземного телевизионного и звукового радиовещания |  |  |  |
| 3.1. | Проведение работ по взаимодействию АС РСС по согласованию использования аналоговых ТВ станций после окончания переходного периода в 2015 г. | Председатель РГ РВ | Информационное сообщение | Регулярно (на каждом заседании) |
| 3.2. | Анализ внедрения НЦТВ в АС РСС. | Председатель РГ РВ | Информационные сообщения | Регулярно (на каждом заседании) |
| 3.3. | Исследование условий и рассмотрение вариантов внедрения перспективных систем ТВ вещания и формирование общих подходов стран РСС в отношении перспектив и сроков их внедрения с учетом имеющейся и предполагаемой в будущем доступности радиочастотного спектра. | АС России, АС РСС | Отчет РГ РВ | IV кв. 2018г. |
| 3.4. | Исследование возможности и перспектив внедрения новых систем цифрового звукового и мультимедийного вещания в полосах выше 30 МГц. | АС России, АС РСС | Отчет РГ РВ. | II кв. 2018г. |
| 3.5. | Разработка методических указаний по учету рельефа местности при проведении расчетов ЭМС для приграничной координации частотных присвоений станциям наземных радиослужб. | АС Азербайджанской Республики | Рекомендация | IV кв. 2017г. |
| 3.6. | Разработка методических указаний по проведению измерений напряженности поля, создаваемого станциями радиовещательной службы для выявления непреднамеренных помех. | АС Азербайджанской Республики | Рекомендация | II кв. 2017г. |