Приложение 2 к вопросу 6/7.2

проект

План действий
по реализации Стратегии сотрудничества 
государств – участников снг в построении и развитии
информационного общества на период до 2025 года

# Настоящий План действий включает первоочередные мероприятия 
по реализации Стратегии сотрудничества государств – участников снг 
в построении и развитии информационного общества, имеющие целью активизацию информационной поддержки реализуемого в рамках Содружества интеграционного взаимодействия, создание благоприятной среды для сотрудничества и формирование в государствах – участниках СНГ информационного общества.

|  | Наименование мероприятия | Органы и организации, ответственные за организационно-техническое обеспечение мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Орган СНГ, принимающий решение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Проведение Международных конференций по проблемам построения информационного общества | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ, Межгосударственный координационный совет МТРК «Мир», рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности. |  |  | 2018 г. 2022 г. |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ | Итоговые документы с рекомендациями по приоритетам и налаживанию межгосударственного сотрудничества в этой сфере |  |
| 1.2. |  |  |  | Содействие более широкому региональному и международному диалогу и сотрудничеству в продвижении ИКТ в целях развития | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ. |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС. | Согласование позиций и активное участие в работе региональных и международных организаций при рассмотрении вопросов использования ИКТ. |  |
| 1.3. |  |  |  | Подготовка доклада Совету глав правительств СНГ о ходе реализации Стратегии и Плана действий | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, органы отраслевого сотрудничества СНГ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности. |  |  | I квартал 2018 г. I квартал 2022 г. IV квартал 2025 г. |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ | Доклад о состоянии выполнения положений Стратегии и мероприятий Плана действий с предложениями по совершенствованию сотрудничества |  |
| 1.4. |  |  |  | Проведение анализа выполнения национальных программ государств – участников СНГ в области ИКТ | Органы государственной власти государств – участников СНГ ответственные исполнители национальных программ в области информатизации. Органы государственной власти государств – участников СНГ соисполнители и участники национальных программ в области информатизации, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности. |  |  | Ежегодно, I квартал |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ | Аналитическая справка с предложениями по использованию передового опыта. Ежегодное рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС итогов анализа. |  |
| 1.5. |  |  |  | Организация обмена опытом и обмена знаниями для всестороннего развития сектора ИКТ в целях построения информационного общества в государствах – участниках СНГ. | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ, Межгосударственный координационный совет МТРК «Мир», органы отраслевого сотрудничества СНГ, рабочие органы РСС, базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ. |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС | Организация конференций, выставок, презентаций, научно-практических семинаров для специалистов государств Содружества по проблемам построения информационного общества |  |
| 1.6. |  |  |  | Совершенствование информационной поддержки интеграционных процессов в СНГ | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи ИКТ и СМИ, Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ, Межгосударственный координационный совет МТРК «Мир» |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполком РСС | Освещение в средствах массовой информации результатов сотрудничества в построении информационного общества, работ в области ИКТ |  |
| 1.7. |  |  |  | Развитие информационного наполнения сайтов органов государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющих руководство и координацию работ в области связи и ИКТ | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, рабочие органы РСС |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий. |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС | Рекомендации по улучшению и сближению информационного наполнения сайтов. Повышение уровня информационного наполнения сайтов Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС опыта ведения сайтов. |  |
| 1.8. |  |  |  | Обеспечение непрерывного функционирования и информационного наполнения интернет-портала СНГ «Информационное общество» | Исполнительный комитет СНГ, высшие органы и заинтересованные органы отраслевого сотрудничества СНГ |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий. |  | Исполнительный комитет СНГ | Действующий портал «Информационное общество» |  |
| 1.9. |  |  |  | Проведение мониторинга и статистического наблюдения индикаторов развития информационного общества в государствах – участниках СНГ. Представление результатов мониторинга в международные организации, осуществляющие статистическое наблюдение в области ИКТ | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области статистики, связи, ИКТ и рабочие органы РСС, базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ. |  |  | Ежегодно |  | #### РСС, КСИ РСС, Совет руководителей статистических служб государств – участников СНГ | Отчеты о состоянии развития информационного общества в государствах – участниках СНГ на основе унифицированных индикаторов Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС. |  |
| 1.10. |  |  |  | Совершенствование системы статистических показателей развития информационного общества и методов их формирования. Продвижение позиции государств – участников СНГ по данному вопросу в международных организациях, осуществляющих статистическое наблюдение в области ИКТ | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области статистики, связи, ИКТ и рабочие органы РСС, базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ. |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | #### РСС, КСИ РСС, Совет руководителей статистических служб государств – участников СНГ | Одобренные на заседаниях РСС, КСИ РСС предложения. Совместные действия в международных организациях, осуществляющих статистическое наблюдение в области ИКТ |  |
| 1.11. |  |  |  | Организация обсуждения принципов и механизмов использования частно-государственного партнерства в выполнении положений Стратегии и мероприятий Плана действий. | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, органы отраслевого сотрудничества СНГ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности. |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий. |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС | Доклады на заседаниях РСС, КСИ РСС Одобренные на заседаниях РСС, КСИ РСС предложения |  |
| 1.12. |  |  |  | Организация сотрудничества регионов государств – участников СНГ в области информационно-коммуникационных технологий | Органы исполнительной власти регионов, органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, заинтересованные органы отраслевого сотрудничества СНГ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ | Соглашения о сотрудничестве |  |
| 1.13. |  |  |  | Создание национальных межведомственных координационных советов (групп) в целях организации выполнения положений Стратегии и мероприятий Плана действий. | Органы государственной власти государств – участников СНГ ответственные исполнители национальных программ в области информатизации. Органы государственной власти государств – участников СНГ соисполнители и участники национальных программ в области информатизации. |  |  | В 3-х месячный срок после утверждения Стратегии и Плана действий. |  | Государства – участники СНГ. | Решения правительств государств-участников СНГ. Сформированные национальные межведомственные координационные советы (группы). |  |
| 1.14. |  |  |  | Сотрудничество в области создания технопарков и инновационных центров, в том числе использование опыта инновационного центра «Сколково». | Органы государственной власти государств – участников СНГ ответственные исполнители национальных программ в области информатизации. Органы государственной власти государств – участников СНГ соисполнители и участники национальных программ в области информатизации. |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС. | Соглашения о сотрудничестве. Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС результатов сотрудничества. |  |
| 2. Гармонизация законодательства и нормативно-технической базы в области ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Проведение анализа национального законодательства, а также международных нормативных правовых актов в области ИКТ, включая Регламент международной электросвязи (РМЭ), в целях их гармонизации | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, рабочие органы РСС, Межгосударственный координационный совет по научно-технической информации государств – участников СНГ (МКС НТИ), базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности. |  |  | IV квартал 2018 г., IV квартал 2022 г., IV квартал 2024 г. |  | ЭС МПА СНГ – РСС, РСС, КСИ РСС | Аналитическая справка с рекомендациями |  |
| 2.2. |  |  |  | Подготовка предложений о разработке проектов модельных законов в области ИКТ | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, рабочие органы РСС, МКС НТИ, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | ЭС МПА СНГ – РСС, РСС, КСИ РСС | Обращение в МПА СНГ с перечнем конкретных модельных законодательных актов и обоснованием необходимости сближения законодательства в данной сфере |  |
| 2.3. |  |  |  | Разработка проектов модельных законов в области ИКТ | МПА СНГ, ЭС МПА СНГ – РСС, РСС, КСИ РСС, рабочие органы РСС, МКС НТИ |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | МПА СНГ, ЭС МПА СНГ – РСС | Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы СНГ в области ИКТ |  |
| 2.4. |  |  |  | Реализация Межгосударственной программы стандартизации в области ИКТ на 2015–2020 годы | ##### Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области стандартизации, связи, ИКТ, органы отраслевого сотрудничества СНГ, МТК-22, рабочие органы РСС |  |  | 2015–2020 годы |  | Межгосударственный совет по стандартизации метрологии и сертификации (МГС) | Разработанные и принятые межгосударственные стандарты |  |
| 2.5. |  |  |  | Проведение анализа стандартов, принимаемых в государствах – участниках СНГ, а также международных стандартов в области ИКТ | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи и ИКТ, Межгосударственный технический комитет по стандартизации «Информационные технологии» (МТК-22), рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности |  |  | IV квартал 2020 г |  | МГС, РСС, КСИ РСС | Аналитическая справка с рекомендациями |  |
| 2.6. |  |  |  | Разработка проекта Межгосударственной программы стандартизации в области ИКТ на 2021–2025 годы | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области стандартизации, связи, ИКТ, органы отраслевого сотрудничества СНГ, МТК-22, рабочие органы РСС |  |  |  |  | МГС | Межгосударственная программа стандартизации |  |
| 3. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и создание общего информационного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Формирование и функционирование в сети Интернет трансграничного пространства доверия государств-участников СНГ |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ ответственные исполнители национальных программ в области информатизации. Органы государственной власти государств – участников СНГ соисполнители и участники национальных программ в области информатизации, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности | 2025 год |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Функционирующее в сети Интернет трансграничное пространство доверия государств-участников СНГ Рассмотрение хода работ на заседаниях РСС, КСИ СНГ, рабочих органов РСС. |
| 3.2. |  |  | Использование опыта создания интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза (ИИСВВТ) при формировании трансграничного пространства доверия государств-участников СНГ. Обеспечение совместимости данных систем. |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ ответственные исполнители национальных программ в области информатизации. Органы государственной власти государств – участников СНГ соисполнители и участники национальных программ в области информатизации, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Функционирующие и взаимодействующие в общем информационном пространстве СНГ информационные системы. Рассмотрение степени реализации мероприятия на заседаниях РСС, КСИ СНГ, рабочих органов РСС. |
| 3.3. |  |  | Развитие инфраструктуры электронных услуг на межгосударственном уровне и обеспечение их доступности для населения государств-участников СНГ. |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ ответственные исполнители национальных программ в области информатизации. Органы государственной власти государств – участников СНГ соисполнители и участники национальных программ в области информатизации, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, заинтересованные органы государственной власти государств – участников СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Функционирующая инфраструктура электронных услуг. |
| 4. Сотрудничество в разработке и внедрении современных приложений ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Обмен информацией и опытом по вопросам внедрения конкретных приложений ИКТ, а именно: электронное правительство; электронная коммерция; электронная наука; электронное здравоохранение; электронное обучение; электронная культура; электронная занятость; электронное сельское хозяйство; электронная охрана окружающей среды; региональная информатизация; применение информационных и биометрических технологий в системах паспортно-визовых и иных идентификационных документов нового поколения. | Органы государственной власти государств – участников СНГ ответственные исполнители национальных программ в области информатизации. Органы государственной власти государств – участников СНГ соисполнители и участники национальных программ в области информатизации. Органы отраслевого сотрудничества СНГ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, заинтересованные органы государственной власти государств – участников СНГ, РСС, КСИ РСС | Рассмотрение вопросов на заседаниях РСС, КСИ СНГ, рабочих органов РСС. Принятие рекомендаций |  |
| 4.2. |  |  |  | Реализация совместных проектов по внедрению конкретных приложений ИКТ, а именно: электронное правительство; электронная коммерция; электронная наука; электронное здравоохранение; электронное обучение; электронная культура; электронная занятость; электронное сельское хозяйство; электронная охрана окружающей среды; региональная информатизация; применение информационных и биометрических технологий в системах паспортно-визовых и иных идентификационных документов нового поколения. | Органы государственной власти государств – участников СНГ ответственные исполнители национальных программ в области информатизации. Органы государственной власти государств – участников СНГ соисполнители и участники национальных программ в области информатизации. РСС, КСИ РСС, органы отраслевого сотрудничества СНГ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, заинтересованные органы государственной власти государств – участников СНГ, | Выполненные совместные проекты Рассмотрение вопросов на заседаниях РСС, КСИ СНГ, рабочих органов РСС. Принятие рекомендаций. |  |
| 5. Совершенствование механизма взаимодействия государств – участников СНГ по развитию рынка в сфере ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Реализация Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки от 21 мая 2010 года | Уполномоченные органы государств – участников СНГ, рабочая группа по развитию информационно-маркетинговых центров, рабочие органы РСС, Совет руководителей торгово-промышленных палат государств – участников СНГ, Рабочая группа по развитию ИМЦ, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, заинтересованные органы государственной власти государств – участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, РСС, КСИ РСС | Действующая межгосударственная сеть информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки государств – участников СНГ |  |
| 5.2. |  |  |  | Подготовка проекта Соглашения о формировании общего рынка ИКТ государств – участников Содружества Независимых Государств | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области экономики и торговли, связи, ИКТ, заинтересованные органы отраслевого сотрудничества СНГ, рабочие органы РСС, базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ. |  |  | II квартал 2017 г. |  | Государства – участники СНГ, заинтересованные органы государственной власти государств – участников СНГ, Консультативный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в государствах – участниках СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ | Проект Соглашения |  |
| 5.3. |  |  |  | Формирование на пространстве СНГ электронных торговых площадок. | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области экономики и торговли, связи, ИКТ, заинтересованные органы отраслевого сотрудничества СНГ, рабочие органы РСС, базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ, базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ. |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, заинтересованные органы государственной власти государств – участников СНГ, уполномоченные организации. | Действующие электронные торговые площадки. |  |
| 5.4. |  |  |  | Создание механизма сотрудничества между общественными организациями государств – участников СНГ в области производства и использования ИКТ (ИТ-ассоциации, союзы предприятий информационных технологий) | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области экономики и торговли, связи, ИКТ, рабочие органы РСС, общественные организации государств-участников СНГ, базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ. |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, Совет руководителей торгово-промышленных палат государств – участников СНГ, РСС, КСИ РСС | Соглашения о сотрудничестве ИТ-ассоциаций государств – участников СНГ |  |
| 5.5. |  |  |  | Подготовка предложений об информационной поддержке сотрудничества в области развития рынка ИКТ (содействие в поиске партнеров, презентация продуктов и услуг, подготовка и широкое распространение информационных и аналитических материалов, организация рабочих встреч, международных форумов) | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области экономики и торговли, связи, ИКТ, РСС, КСИ РСС, рабочие органы РСС, базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ. |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Заинтересованные органы государственной власти государств – участников СНГ Консультативный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в СНГ, Совет руководителей торгово-промышленных палат СНГ, Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ, КСИ РСС, МКС МТРК «Мир». | Одобренные на заседании РСС, КСИ РСС предложения по информационной поддержке |  |
| 6. Сотрудничество в области Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Реализация утвержденного Плана совместных мероприятий по продвижению позиции государств – участников СНГ на международных форумах по вопросам интернационализации управления Интернетом |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности. | В течение действия плана |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Выполненные мероприятия плана. |
| 6.2. |  | Сотрудничество в сфере противодействия распространению в сети Интернет идеологии терроризма, экстремизма, пропаганды насилия. |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Координация усилий и выработка согласованных подходов к указанной проблеме. Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС данного вопроса. |
| 6.3. |  | Сотрудничества по защите детей в онлайновой среде в целях обеспечения использования преимуществ ИКТ в безопасной и защищенной среде. |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Координация усилий и выработка согласованных подходов к указанной проблеме. Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС данного вопроса. |
| 6.4. |  | Участие в работе по созданию глобальных руководящих указаний и принципов кодекса норм поведения в сети Интернет |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности. | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Координация усилий и выработка согласованных подходов к разработке принципов кодекса норм поведения в сети Интернет. Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС. |
| 6.5. |  | Сотрудничество в области Интернета вещей |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, рабочие органы РСС, базовые организации государств-участников СНГ в области ИКТ и по информационной безопасности | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС |  |  | Координация усилий и выработка согласованных подходов. Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС данного вопроса. |
| 7. Сотрудничество в развитии средств массовых коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение в государствах-участниках СНГ анализа успешной практики выстраивания и ведения информационной политики, эффективных медийных технологий, в том числе в области Интернета, и разработка предложений по их распространению на пространство Содружества. |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области коммуникаций и информационной политики. | Один раз в два года. |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Аналитическая справка с предложениями по совершенствованию информационной политики. Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС итогов анализа. Поддержка социально значимых проектов в электронных средствах массовой информации, отвечающих приоритетам развития государств-участников СНГ. |
| 7.2. | Обмен информацией и опытом правового регулирования деятельности средств массовой информации в Интернете. |  |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области коммуникаций и информационной политики. | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС. |  |  | Подготовка предложений. Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС. |
| 7.3. | Расширение присутствия государств-участников СНГ в международном информационном пространстве. |  |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области коммуникаций и информационной политики. | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС. Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ, Межгосударственный координационный совет МТРК «Мир» |  |  | Координация усилий по доведению до мирового сообщества информации о достижениях стран СНГ в различных сферах общественной жизни. Проведение конференций, семинаров. |
| 7.4. | Сотрудничество в области формирования медийной и информационной грамотности |  |  |  |  | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области коммуникаций и информационной политики. | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС. Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ, Межгосударственный координационный совет МТРК «Мир». |  |  | Обмен информацией и опытом. Рассмотрение на заседаниях РСС, КСИ РСС. |
| 8. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  | Подготовка аналитического доклада Совету глав правительств СНГ о текущем состоянии, проблемах и первоочередных задачах обеспечения информационной безопасности в СНГ | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, рабочие органы РСС, базовая организация государств – участников СНГ по информационной безопасности |  |  | I квартал 2019 г. I квартал 2023 г. I квартал 2025 г. |  | Государства – участники СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ | Аналитический доклад |  |
| 8.2. |  |  |  | Реализация Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности от 20.11.2013 года. | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, рабочие органы РСС, базовая организация государств – участников СНГ по информационной безопасности |  |  | В течение всего периода реализации Стратегии и Плана действий |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ | Выполненные совместные проекты. Рассмотрение вопросов на заседаниях РСС, КСИ СНГ, рабочих органов РСС. Принятие рекомендаций. |  |
| 8.3. |  |  |  | Подготовка проекта Соглашения о взаимодействии национальных центров реагирования на компьютерные инциденты. Реализация Соглашения. | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области связи, ИКТ и информационной безопасности, рабочие органы РСС, базовая организация государств – участников СНГ по информационной безопасности |  |  | 2016 г. С момента вступления в действие по 2025 год. |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ | Решение РСС, КСИ РСС по проекту Соглашения. |  |
| 8.4. |  |  |  | Подготовка и реализация совместных мероприятий и проектов по формированию «культуры обеспечения информационной безопасности» посредством повышения информированности граждан по вопросам соблюдения права неприкосновенности частной жизни, защиты персональных данных и потребителей, особенно для применений и услуг, предоставляемых на облачных платформах. | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, компетентные органы государств – участников СНГ, рабочие органы РСС, базовая организация государств – участников СНГ по информационной безопасности |  |  | 2018 г. |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ. | Одобренные на заседании РСС, КСИ РСС предложения. Реализованные проекты. |  |
| 8.5. |  |  |  | Разработка и обоснование предложений по структуре и задачам коллективной системы информационной безопасности государств-участников СНГ. | Органы государственной власти государств – участников СНГ, осуществляющие руководство и координацию работ в области информационной безопасности, связи, ИКТ, компетентные органы государств – участников СНГ, рабочие органы РСС, базовая организация государств – участников СНГ по информационной безопасности |  |  | 2019 г. |  | Государства – участники СНГ, уполномоченные государственные органы государств-участников СНГ, РСС, КСИ РСС, Исполнительный комитет СНГ. | Одобренные на заседании РСС, КСИ РСС предложения. |  |